2024年新春装饰采购需求

一、项目名称

中国建设银行广西区分行2024年新春网点装饰项目。

二、项目要求

1.根据我行网点实际布局进行美化设计，设计风格与建行主体风格一致。

2.网点新春装饰项目内容

网点及区分行办公大楼一楼大堂新春装饰方案设计、物料印制、采购、配送、安装、维护和拆除，主物料包括灯笼、门贴、窗贴、桌贴、新春玩偶等，除湾宝新春玩偶按我行统一样式制作外，其余新春装饰物料均要求供应商参考我行提供资料素材，自行设计物料样式，总体要求以简洁、朴素、大方为主，突出建行的稳健和不张扬文化，为网点营造出喜庆、祥和、温馨、简洁的节日气氛。

3.物料规格及材质要求

| 物料 | 物料规格 | 材质要求 | 参考图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门贴 | 40cm*40cm（单个） | 超透PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 |  |  |
| 橱窗贴 | 87cm*220cm | 超透PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 |  |  |
| 灯笼 | 直径60cm | 直绒红布 |  |  |
| 大堂经理桌桌贴 | 40cm*40cm（单个） | 软膜PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 |  |  |
| 现金柜贴 | 66cm*150cm | 软膜PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 |  |  |
| 湾宝新春玩偶 | 20cm | 面料：100%涤纶布；填充物：100%聚酯纤维 |  |  |
| 防护舱玻璃门贴画 | 30cm*30cm（单个） | 软膜PVC，采用窗花形式制作 |  |  |

标准网点物料配备参考：门贴（大门、ATM门、理财中心大门）3对、橱窗贴4张、灯笼6个、大堂桌桌贴2张、现金柜贴5张、湾宝新春玩偶6个、防护舱贴（如有防护舱）1张/舱。网点的物料配备根据实际适量增加或减少。

4.装饰范围：全区所有网点（含个贷中心、财富中心）及区分行办公大楼一楼大堂。

5.装饰要求：进行网点装饰时不能破坏以及损伤网点地面、墙体、天花、玻璃等基础设施。

三、供应商资质要求

（一）已在龙集采入库、财务状况良好；

（二）商品优质，符合生产相关要求，所用图案及设计必须取得原创版权授权；

（三）具备较好的供货能力，能在我行规定的时间范围内完成所有物品的配送、安装、拆除等工作。

四、质量要求

按产品规格参数要求生产，所用图案及设计必须取得原创版权授权，湾宝新春玩偶等按照总行提供的样式进行生产，提供的商品须满足技术标准要求。

五、时间及进度要求

1.供应商首先按要求完成一个样板网点（由我行指定）的装饰工作，我行满意后，按样板网点模式完成余下网点的装饰工作。

2.2023年12月22日前完成新春装饰样式设计，2024年1月19日前完成全区所有正常营业的网点的装饰工作，2024年3月31日前完成所有拆除工作。

3. 供应商须在二级行下单后10日内发货，并根据产品的特性和要求采取防潮、防雨、防震等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。在二级行验货时若出现数量不齐或礼品破损的情况，供应商应在3日内重新发货。

六、报价及要求

| 物料 | 物料规格 | 材质要求 | 预计数量 | 报价（元/个、张、对） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门贴 | 40cm*40cm（单个） | 超透PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 | 1062（对） |  |  |
| 橱窗贴 | 87cm*220cm | 超透PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 | 1340（张） |  |  |
| 灯笼 | 直径60cm | 直绒红布 | 2010（个） |  |  |
| 大堂经理桌桌贴 | 40cm*40cm（单个） | 软膜PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 | 708（张） |  |  |
| 现金柜贴 | 66cm*150cm | 软膜PVC，四色丝网印刷或UV平板打印，德国玛莱宝油墨四色丝印 | 1675（张） |  |  |
| 湾宝新春玩偶 | 20cm | 面料：100%涤纶布；填充物：100%聚酯纤维 | 2010（个） |  |  |
| 防护舱玻璃门贴画 | 30cm*30cm（单个） | 软膜PVC，采用窗花形式制作 | 235（张） |  |  |

全区约335个营业网点和19个二级分行的个贷中心、小企业中心、个人出入境中心等，需要进行新春布置的营业场所总数约为354个，按标准网点物料配置标准的预计数量来报价，报价以人民币元为单位。

上述报价应包含设计费、所有税费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、安装费、拆除费等一切费用。

七、结算方式及要求

1.结算金额：以实际装饰网点所使用的物料数量确定最终结算金额；

2.结算方式：各二级行自行在龙集采上自行下订单，分两次付款。所有网点装饰安装验收工作完成后，支付合同金额的80%，所有网点装饰拆除验收工作完成后，支付剩余20%的款项。

3. 供应商应在装饰安装验收工作完成后，向我行开具符合规定的增值税专用发票。

八、售后服务要求

（一）实时追踪物流，确保商品在规定时间内完成配送全区各网点的物品配送、安装拆除等工作，由二级行确认并签收；

（二）若二级行验货时发现商品瑕疵，须为二级行无条件更换商品；

（三）供应商如违反上述要求的，由供应商承担全部法律责任，如因此给我行造成经济损失，由供应商承担全部赔偿责任；如因此导致我行无法继续经营或合同不能继续履行，我行有权解除合同。

九、其他要求

（一）所有参与谈判的供应商请提供下列实物样品各一件：门贴、桌贴、橱窗贴、灯笼、窗花、玩偶。以上样品在投标时送达评标地点展示，供评标小组评标时考察。

（二）负责装饰的供应商，需赠送区分行办公大楼一楼大堂的简单装饰（16个直径120cm灯笼装饰）和大楼外大灯笼（2个），同时保证安装不能破坏以及损伤地面、墙体、天花、玻璃等基础设施，且安装稳固。